EnTT Migration Plan 2.0 (актуализирован под текущий проект)

Executive Summary

## В вашем коде EnTT уже внедрён: Entity — это entt::entity, World — тонкий фасад над entt::registry, системы работают через view, рендер — data-driven. Поэтому план 2.0 — не про “миграцию”, а про закрепление, оптимизации под 100K+, стресс-тесты и масштабирование под 4X.
Подход остаётся прежним: zero-overhead, инлайн, data-only компоненты, no ownership, deterministic defaults.
core/ecs/entity.h, core/ecs/world.h, core/ecs/components/sprite_component.h, core/ecs/systems/render_system.cpp

Phase A — Фиксация текущей архитектуры (Skyguard, сейчас)

## Issue: План 1.0 устарел относительно реальной реализации и вводит в заблуждение (размер SpriteComponent, RenderSystem pipeline, API World).

## Предлагаемая задачаСинхронизировать документацию и архитектурное описание с текущим кодом EnTT

## Начать задачу

## Issue: Несоответствие комментариев LockBehaviorComponent реальному состоянию (initialized упомянут, но поля нет). Это источник ошибок для будущих изменений.

## Предлагаемая задачаИсправить комментарии LockBehaviorComponent, чтобы не вводили в заблуждение

## Начать задачу

Phase B — Наблюдаемость и проверка (Skyguard, сейчас/ближайшее)

## Issue: DebugOverlay не показывает численность сущностей (ключевой сигнал при ECS-нагрузке).

## Предлагаемая задачаДобавить entity count в DebugOverlaySystem

## Начать задачу

Phase C — Производительность для 4X (на момент перехода к 4X)

## Issue: Для 100K–500K+ сущностей линейный перебор всего мира даже при culling станет узким местом. Нужна пространственная индексация и жёсткое отсечение.

## Предлагаемая задачаДобавить пространственный индекс и агрессивный culling

## Начать задачу

## Issue: Нет метаданных системы (read/write sets), поэтому невозможно безопасно распараллелить апдейты.

## Предлагаемая задачаВвести метаданные систем для будущего job graph

## Начать задачу

## Issue: Group-итерации не используются. Для горячих путей (рендер/физика) это может дать ускорение, но только при профиле.

## Предлагаемая задачаПрофилировать и выборочно внедрить EnTT group для hot paths

## Начать задачу

Phase D — Масштабирование данных (4X / сотни тысяч сущностей)

## Issue: SpriteComponent содержит несколько полей, которые не нужны каждому объекту (origin/scale/baseScale), что увеличивает размер и ухудшает cache-density при 500K+ сущностей.

## Предлагаемая задачаРазделить SpriteComponent на hot/cold данные (SoA + sparse components)

## Начать задачу

Вопрос: раздувшийся SpriteComponent — проблема ли для производительности?

# Коротко: да, это потенциальная проблема на масштабе 300K+ сущностей, но не критична прямо сейчас.
Причина: увеличение размера компонента снижает плотность кэша и уменьшает скорость линейной итерации. Ваш SpriteComponent сейчас включает textureId, rect, baseScale, scale, origin, zOrder — это существенно больше минимально необходимого набора для рендера.
sprite_component.h

Насколько это влияет?

- Если у вас 500K сущностей с SpriteComponent, лишние 16–32 байта на сущность — это десятки мегабайт горячих данных в каждом кадре.

- Это ухудшает cache line utilization и увеличивает bandwidth.

- Это не ломает архитектуру, но снижает верхний потолок FPS/масштаба.

Что делать (производительный путь)

### Рекомендуемая стратегия: разделить “hot” и “cold” данные.

- Оставить минимум, нужный для рендера каждый кадр:
textureId, rect, zOrder, (возможно) flags.

- Вынести baseScale/scale/origin в отдельный компонент, например SpriteTransformComponent.
Тогда 90% сущностей, которым это не нужно, не тащат лишние поля.

- Для UI/особых объектов — держать расширенные компоненты.

### Альтернатива (ещё быстрее, если придётся):
Вместо полноценного SpriteComponent хранить PackedRenderKey (64-бит) + rect/pos, а всё остальное резолвить из таблиц/blueprints по ID. Но это усложняет дебаг и снижает гибкость, поэтому это шаг для very-large сцен.

### Важно: делать это только после профилирования и подтверждения bottleneck — иначе нарушите YAGNI.